惠州惠城高新技术开发区（江南片区）基础设施建设项目（市西出口改造工程）

项目资金绩效评价报告

第一部分：绩效报告

一、项目概要

(一)项目概况

本项目严格遵循《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）、《广东省政府专项债券项目资金绩效管理实施办法 (试行)》《广东省人民政府办公厅关于印发广东省地方政府专项债券“自审自发”试点工作实施方案的通知》等相关法律法规和政策要求，属于专项债券重点支持的产业园区基础设施领域类别，全面契合《粤港澳大湾区发展规划纲要》区域基础设施互联互通部署要求。项目旨在通过完善惠城高新技术产业开发区配套交通及市政基础设施，打通园区与中心城区的交通衔接瓶颈，强化园区与中心城区CBD的联动效能，全面提升区域产业承载能力与招商引资核心竞争力，助力惠州深度融入粤港澳大湾区、深莞惠经济圈（3+2）协同发展格局。
项目主管部门为惠州市交通运输局，实施单位为惠州市市政园林事务中心。本项目立项审批程序合规、要件齐全，已于2014年9月19日经惠州市发展和改革局《关于市西出口改造工程可行性研究报告的批复》(惠市发改(2014)353号)批复立项，后续各项前期审批手续均按政府投资项目管理规定有序完善。
项目主要建设内容聚焦惠城高新技术产业开发区（江南片区）基础设施提质升级，具体包括：建设开发区北园区（江南片区）内部连接线道路全长4608米，同步实施路基路面、交通工程、安全防护及沿线附属设施建设；配套新建园区内给排水管道及电力、通信等其他地下管线共计4608米，同步完善管线防护、市政接驳、防涝防渗等配套设施；新建智能灯杆574套。
(二)绩效目标

1.当年度绩效目标：本年度核心目标为稳步推进项目前期筹备与年度建设任务落地，严格落实专项债券项目全流程管理要求，确保年度绩效指标全面达标。具体包括：按计划开工率100%；已完工分项工程验收合格率100%；工程建设严格遵循国家及市政行业现行规范标准，全过程无重大质量、安全生产责任事故；有效完善园区基础设施配套，强化园区与中心城区CBD的交通联系，显著提升园区招商引资承载能力；服务对象满意度≥90%；专项债券融资成本控制在≤2.5%以内；项目实施全过程无重大社会稳定风险、生态环境破坏等负面影响。
2.实施周期目标：通过项目全周期建设与规范化运营管理，全面完成批复范围内全部建设内容，建成功能完善、安全高效、智慧便捷、收益稳定的产业园区配套基础设施体系，实现项目全生命周期建设质量、运营效益、偿债能力与综合绩效全面达标。具体包括：累计完成园区连接线道路及配套管线建设4608米、智能灯杆安装574套；项目整体完工验收合格率100%，工程质量符合国家及行业标准；建立健全全生命周期运营管护机制，对标惠州市市级重点市政基础设施项目成熟运维管理模式，全周期运营收益实现程度100%；持续优化区域营商环境，提升沿线企业经营便利度与群众出行品质，服务对象满意度稳定在≥90%；专项债券融资成本严格控制在≤2.5%以内；确保项目全生命周期预期收益足额覆盖融资还本付息规模，实现项目收益与融资自求平衡，无重大偿债风险；项目实施无重大安全生产、社会稳定、生态环境相关负面影响。
(三)评价金额及支出使用情况

本项目投资概算编制严格遵循《投资项目可行性研究指南》《建设项目经济评价方法与参数》《广东省通用安装工程综合定额（2018）》《惠州市建设工程价格信息》及国家、惠州市建设定额价格管理站颁布的各项收费规定，同时结合建设单位提供的项目基础资料、同类市政项目造价数据科学测算，编制依据充分、测算过程规范、投资规模合理可控。

项目投资估算总金额为64430.00万元，全部为建设投资。项目资金筹措渠道包括财政性资金与地方政府专项债券资金，无市场化融资安排。截至目前已到位财政性资金21992.00万元；地方政府专项债券资金计划累计投入5000万元，项目资金整体使用规范有序并按时间节点要求拨付完毕，保障了项目建设的顺利推进。
二、评价结论与绩效分析

(一)总结结论

本项目严格按照地方政府专项债券项目管理要求及政府投资项目建设规范推进实施，严格遵循市级重点政府投资项目与专项债券项目管理标准、绩效管控要求，整体绩效表现良好。项目在立项决策合规性、资金管理规范性、绩效目标设置合理性、建设筹备推进成效等方面表现突出，各项阶段性工作均符合相关政策要求与管理规定，基本达成当年度及实施周期阶段性绩效目标。综合各项指标评分情况，本项目绩效评价综合等级建议为 “优秀”。
(二)各部分绩效分析

决策指标：项目立项符合国家及广东省地方政府专项债券支持的产业园区基础设施领域和方向，全面契合粤港澳大湾区建设、惠州市城市发展总体规划等顶层设计要求，立项审批程序合规、要件齐全；事前绩效评估充分，结合同类成熟项目经验开展了全面的可行性论证与收益测算；绩效目标设置清晰明确、可量化、可考核，与项目建设内容、实施周期、专项债券管理要求基本匹配；资金需求测算科学规范，编制依据充分，与项目投资规模、建设进度相匹配；项目决策依据充分、程序合规、内容完整，该部分指标得分较高。
管理指标：项目专项债券收支及还本付息已按要求纳入政府性基金预算管理，已到位财政资金使用合规、拨付及时，预算执行管理规范；专项债券申报流程合规完备，资金使用计划与项目建设进度、年度绩效目标高度匹配；项目资产管理制度健全，明确了国有资产持有单位与管护责任，资产管理规范有序；已制定覆盖项目建设、资金使用、运营管理全流程的风险防控措施，建立了安全生产、社会稳定、偿债能力等风险的预判与应对机制；项目信息公开严格按照专项债券管理要求推进，信息披露及时、完整、规范，该部分指标整体表现良好。
产出指标：项目年度建设计划清晰明确，各项前期筹备工作已基本完成，具备按计划开工条件，项目按计划开工率预期可实现100%目标；项目建立了完善的质量管控体系，严格遵循国家市政工程建设质量管理规范与惠州市市级重点项目质量管控标准，明确了施工规范、验收标准与全过程质量管控要求，工程完工验收合格率预期可实现100%目标；项目整体施工计划与工期节点设置科学合理，各项前期节点按计划有序推进，产出时效可控，可保障项目整体按期完工；项目成本管控体系健全，建设成本严格控制在批复概算范围内，专项债券融资成本控制在合理区间，未发生超概算、超预算支出情况，成本指标表现良好。
效益指标：项目实施后将全面打通高科技产业园区与中心城区的交通衔接瓶颈，补齐园区基础设施短板，显著提升园区产业承载能力与招商引资吸引力，对区域产业发展、固定资产投资拉动具有显著的正向带动作用，经济效益预期可全面达标；项目将有效优化区域交通出行条件，完善园区市政配套，提升沿线群众生活品质与企业经营便利度，项目实施全过程无重大社会稳定风险，社会效益显著；项目建设与运营全过程严格落实生态环境保护要求，采用绿色低碳、节能降耗的建设运营模式，实现基础设施建设与生态环境保护协同发展，无重大生态环境负面影响，生态效益达标；项目规划建设内容充分契合园区企业与沿线群众的核心需求，服务对象满意度预期可达到≥90%的目标，效益指标整体达标。
三、主要绩效
项目前期筹备扎实，建设基础全面夯实：截至评价时点，项目已完成立项可行性研究报告批复等核心前期手续，各项规划、用地、施工筹备工作按计划有序推进，严格遵循市级重点政府投资项目前期管理规范，建立了完善的项目建设管理体系与全流程管控机制；目建设内容规划科学，同步布局了智慧化市政设施与运营收益模块，为项目全生命周期绩效目标实现与综合效益发挥奠定了坚实基础。
资金管理规范合规，筹措方案科学可控：项目已建立健全财政资金全流程管理制度，已到位的财政性及专项摘资金使用完成率与项目建设进度基本匹配，资金拨付与使用严格遵循预算管理要求与财政资金管理规定，实行专款专用、专账核算，无截留、挤占、挪用等违规情况，资金配置效率和使用效益较高；专项债券申报方案完善，收益与融资自求平衡测算科学合理，资金筹措结构合规，来源稳定可控，全面符合地方政府专项债券管理相关要求。
综合带动效应显著，预期效益显现：项目作为高科技产业园区核心配套基础设施工程，规划建设内容全面契合园区产业发展需求，项目实施将显著强化园区与中心城区的联动效能，大幅提升园区招商引资竞争力，对区域产业高质量发展、营商环境优化具有长期带动作用；项目前期推进过程中充分征求了园区企业、沿线群众的意见建议，建设方案获得广泛认可，为项目后续顺利实施与运营效益发挥奠定了群众基础，社会效益与产业带动效益已初步显现。
四、存在问题
1.项目全周期进度管控精细化不足：受园区征地拆迁、地下管线迁改跨部门协调难度较大，以及极端天气、施工环境变化等突发因素预判不足等影响，项目部分前期工作节点进度略有滞后。虽未对项目整体开工与建设周期产生重大影响，但对照市级重点交通基建项目全周期进度管控规范要求，项目进度管控的灵活性和精细化程度有待提升，对施工阶段各类突发因素的预判和应对预案不够完善，跨部门联动协调机制的常态化运行效能有待加强。
2.项目建设资金全流程动态监控力度有待加强：目前项目已建立基本的财政资金使用审核制度，但覆盖项目全生命周期的资金动态监控机制尚未完全健全。对照市级重点政府投资项目资金全流程闭环管理规范要求，项目对建设资金拨付、使用、核算、结余全流程的实时跟踪、过程管控与风险预警能力不足，资金使用与项目建设进度、绩效目标达成的联动管控机制不够细化，难以第一时间识别并化解资金管理过程中可能出现的潜在风险与不规范问题。

项目全生命周期运营规划有待细化：目前项目工作重心聚焦于建设阶段的筹备推进，对照市级重点市政基础设施项目全生命周期运营管护规范，项目在建成后的运营管理方面虽有初步规划，但在运营管理主体权责划分、运营团队组建、运维资金保障、收益模块落地执行、运营绩效管控、偿债备付机制等方面的具体实施方案尚未完全细化，不利于项目长远运营效益的稳定发挥，也可能对项目全生命周期偿债能力保障产生一定影响。
五、改进措施
1.强化全周期进度管控，优化施工组织方案：对照惠州市市级重点交通基础设施项目全周期进度管控规范与成熟经验，重新梳理项目全流程工作任务，细化前期筹备、施工建设、竣工验收各阶段的节点计划，明确各环节时间节点、责任主体与考核要求；加强对施工过程的动态跟踪，提前预判征地拆迁、管线迁改、极端天气等各类突发情况，制定完善的分级应对预案；建立常态化跨部门联动协调机制，加强与自然资源、住建、园区管委会、属地镇街及施工、监理单位的沟通对接，及时解决项目推进过程中的堵点难点问题，确保项目按计划开工、按期竣工交付。
2.完善资金全流程监控体系，全面提升资金管理效能：对照市级重点政府投资项目资金全流程闭环管理规范要求，建立覆盖项目建设资金拨付、使用、核算、结余全生命周期的动态监控机制，依托财政数字政府平台，实现对资金全流程的实时跟踪、动态监管与闭环管理；定期开展资金使用专项核查，强化资金使用合规性、合理性的全流程审核，健全资金使用进度与项目建设进度、绩效目标达成的联动管控机制，及时发现并纠正资金使用过程中存在的问题，确保项目建设资金全程规范、安全、高效运行。
3.细化全周期运营规划，保障长远效益发挥：对照惠州市市级重点市政基础设施项目市场化运营管护成熟经验与规范要求，加快制定完善项目全生命周期运营管理专项方案，明确运营管理主体、权责划分、运营模式、人员配置、资金保障等核心内容；提前细化10kV电缆沟租赁、5G微基站运营、灯杆广告挂载等收益模块的落地执行方案，提前对接意向合作单位，锁定稳定运营收益；建立运营效益动态评估与偿债备付机制，定期对项目运营情况、收益实现情况、偿债能力进行评估分析，及时优化运营策略，确保项目全生命周期运营收益稳定足额落地，持续发挥项目综合效益，切实保障项目收益与融资自求平衡，有效防范偿债风险。
第二部分：分析报告

一、基本情况

（一）项目基本情况

1.项目背景：本项目旨在解决惠州市火车西站片区城市建设与社会经济发展滞后，市政基础设施不完善、配套设施缺乏、土地开发成本高且闲置严重，片区发展严重滞后于惠州市区整体发展水平的问题，同时破解惠城中心区西部出口通道单一、现有道路通行能力不足、交通瓶颈凸显、拥堵现象日趋严重的困境，并且契合以下要求。一是惠州市城市发展规划和三大轴线战略发展计划，落实“南进北拓，东西伸延”城市建设发展战略，加快城市功能提升、推进深莞惠一体化进程的要求；二是完善火车西站片区市政公用设施配套，推动片区土地开发与经济发展，实现片区与惠城中心区协调统一发展的要求；三是适配区域交通量迅速增长需求，消除交通瓶颈，缓解惠城中心区整体交通压力的要求；四是完善惠州市区主干路网骨架，提升城市西部通道交通疏解能力，分担中心城区及南出口交通流量的要求。对此，为打通惠城中心区西部出口门户景观通道，全面盘活惠城西部交通网络，推进西部区域土地利用与开发建设，实施该项目建设是十分必要且迫切的。项目的实施是落实惠州市城市发展战略、推动市区各区域协调发展的重要举措，对提升区域交通通行能力、带动片区经济社会发展具有重要意义

2.实施及完成情况：项目本年按序推进主体工程及配套给排水、电力、通信等地下管线及相关防护接驳设施，并推进智能灯杆建设相关工作年度建设任务完成率 100%；项目按计划开工率100%，已完工工程验收合格率100%，实施周期进度符合总建设目标。

（二）绩效目标

1.当年度绩效目标：本年度核心目标为推进具体年度建设任务。

2.实施周期绩效目标：通过项目全周期建设运营，全面完成惠城高新技术产业开发区（江南片区）规划内道路及配套管线工程建设，为产业园区提供更为完善的配套基础设施，构建完善的园区交通路网与基础设施体系。

3.绩效指标：各项绩效指标均已细化量化，符合“具体、可衡量、可实现”的要求，与项目建设内容、资金规模及预期效果高度相关。具体如下：

（1）当年度绩效目标：

产出指标：新建道路及配套管线长度完成率100%（已达标），项目按计划开工率100%（已达标），建设进度完成及时性达到100%（已达标），已完工分项工程验收合格率100%（已达标）。

效益指标：有效完善园区基础设施配套，提升市民市民出行效率（初步达成）；生态破坏率≤3%（已达标）；服务对象满意度≥90%（初步调查确认）；项目当前处于建设阶段，暂不涉及运营期收益考核。

成本指标：融资成本控制在≤2.5%（已达标）；项目实施过程中无重大社会风险（已达标）；严格落实节能降耗要求，能源耗损控制在规范范围内（已达标）。
（2）实施周期绩效指标：

产出指标：新建道路及配套管线长度完成率100%，项目按计划开工率100%，建设进度完成及时性达到100%（已达标），工程完工验收合格率100%（目标）。

效益指标：完善片区路网结构，提升园区产业承载能力、提高市民出行效率（持续推进）；服务对象满意度≥90%（目标）；全周期运营期收益实现程度100%，实现收益与融资平衡。

（三）资金安排及使用情况。

资金安排：本项目概算总投资64430万元，累计地方政府专项债下达600万元，2025年度使用600万元（完成率100%）。

资金使用情况：2025年地方政府专项债600万元已按时使用完毕，完成率100%。资金主要用于前期费和建安费等，支出合规，票据齐全，符合专项债券资金使用要求。

二、绩效指标分析

(一)成本指标(一级指标，满分20分，得分19分)

1.经济成本指标(二级指标，满分15分，得分15分):项目融资成本控制在≤2.5%，符合绩效目标要求，建设成本整体控制在批复概算范围内，未发生超概算、超预算支出情况，核心成本管控指标均符合绩效目标要求。但项目覆盖建设资金拨付、使用、核算、结余全生命周期的动态监控机制尚未完全健全，资金使用与项目建设进度、绩效目标达成的联动管控机制不够细化，对资金使用全流程的实时跟踪、过程管控与风险预警能力有待提升，存在潜在管控短板，故扣1分。

2.社会成本及生态环境成本指标（二级指标，满分5分，得分5分）：项目实施前已按规范开展社会稳定风险评估，充分调研片区实际情况与相关方诉求，项目实施全过程无重大社会稳定风险事件；建设与运营全过程严格落实生态环境保护要求，采用绿色低碳、节能降耗的建设模式，严控施工扬尘、噪音等环境影响，生态破坏率控制在绩效目标范围内，无重大生态环境负面影响，完全符合国家政策、行业规划及地方发展要求，故满分得分。
（二）产出指标（一级指标，满分40分，得分39分）

1.数量指标（二级指标，满分15分，得分15分）：本年度计划建设的道路、配套给排水、电力、通信等工程已全部完成，新建道路及配套管线长度完成率100%，项目按计划开工率100%，各项产出严格按照建设计划推进，全面达成绩效目标，故满分得分。

2.质量指标（二级指标，满分15分，得分15分）：已完成的建设内容经施工单位自检、监理单位抽检及相关部门专项检测，质量均符合涉及标准和相关规范要求，已完工分项工程验收合格率100%，满分得分。

3.时效指标（二级指标，满分10分，得分9分）：项目按年度建设进度完成及及时性达到100%，整体工期符合总建设目标要求，未发生影响项目整体建设周期的重大延误，但项目整体金控精细化不够，对征拆、极端天气、施工环境变化等影响工期的突发因素预判与应对原不够完善，跨部门联动协调机制的常态化运行效能有待加强，存在进度管控潜在短板，故扣1分。
（三）效益指标（一级指标，满分40分，得分40分）

1.社会效益指标（二级指标，满分15分，得分15分）：项目阶段性实施后，片区路网结构得到部分完善，市民出行效率与沿线企业经营便利显著提升，惠及周边居民及入园企业，社会反向良好。项目实施全过程充分征求相关方意见，建设方案获得广泛认可，无重大社会稳定风险，社会效益初显，故满分得分。
2.生态效益指标（二级指标，满分15分，得分15分）：项目实施过程中高度注重生态环保，严格落实生态保护措施，加强施工过程中的扬尘、噪音管控，最大限度减少对周边生态环境的影响，生态破坏率控制在绩效目标范围内，符合生态环境保护相关规范要求，故满分得分。

3.服务对象满意度指标（二级指标，满分10分，得分10分）：通过问卷调查、实地走访等方式开展服务对象满意度调查，调查结果显示服务对象满意度≥90%，全面达成绩效目标要求，故满分得分。

综合得分为98分。

1

